Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Заветинское  сельское поселение»

Администрация Заветинского  сельского поселения

Постановление

№ 286

31.12.2015                                                                                                    с.Заветное

| О внесении изменений в постановление Администрации Заветинского сельского поселения от 04.10.2013 № 86 |  |
| --- | --- |

На основании Областного закона от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете  на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Заветинского сельского поселения от  04.10.2013 № 86 «Об утверждении  муниципальной целевой программы  «Развитие транспортной системы на территории Заветинского сельского поселения» на 2014 -2020 годы», согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Заветинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Заветинского

сельского поселения                                                С.И.Бондаренко

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам

муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению                 Администрации

Заветинского

сельского поселения

от 31.12.2015 № 286

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие транспортной системы на территории Заветинского сельского поселения» на 2016 -2020годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Заветинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы на территории Заветинского сельского поселения» на 2016 -2020годы»

| Наименование | муниципальная программа Заветинского сельского поселения «Развитие транспортной системы » (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Администрация Заветинского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Администрация Заветинского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения; 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Заветинского сельского поселения Задачи муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Заветинского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; повышение качества автотранспортного обслуживания населения; поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; |
|  | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог; увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог; улучшение условий движения автотранспорта |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Заветинского сельского поселения | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Сроки реализации муниципальной программы Заветинского сельского поселения | 2016-2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016 – 2020 годы составляет 8841,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 1309,9 тыс. руб.; 2017 год – 1882,8 тыс. руб.; 2018 год – 1882,8 тыс. руб.; 2019 год – 1882,8 тыс. руб.; 2020 год – 1882,8 тыс. руб. |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета 4577,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 500,6 тыс. руб.; 2017 год – 1019,1 тыс. руб.; 2018 год – 1019,1 тыс. руб.; 2019 год – 1019,1 тыс. руб.; 2020 год – 1019,1 тыс. руб. |
|  | За счет средств местного бюджета 4264,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 809,3 тыс. руб.; 2017 год – 863,7 тыс. руб.; 2018 год – 863,7 тыс. руб.; 2019 год – 863,7 тыс. руб.; 2020 год – 863,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Заветинского сельского поселения | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Заветинского сельского поселения; процент автомобильных дорог муниципального значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог муниципального значения - 100 процентов; |
|  | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Заветинском сельском поселении; увеличение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния транспортной

системы Заветинского сельского поселения

Транспортно-дорожный комплекс является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время транспортный комплекс как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт является в настоящее время единственным видом транспортной связи в Заветинском сельском поселении, и поэтому требуется наличие развитой сети автомобильных дорог на территории поселения с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент -автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления поселения по финансированию транспортного комплекса является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния транспортного комплекса на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния транспортного комплекса являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горючесмазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района.

Автомобильные дороги связывают обширную территорию  поселения с соседними  поселениями, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития  поселения, по ним осуществляются перевозки всех грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития Заветинского сельского поселения грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2020 году увеличатся в 1,6 раза, а объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями - в 1,4 раза.

Развитие экономики  поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики Заветинского сельского поселения и является одним из существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития  поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для  поселения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, улучшение транспортного обслуживания населения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог;

увеличение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

получение субсидий из областного бюджета бюджетами сельских поселений за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения».

Отечественный опыт подтверждает, что использование на транспорте спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и экологические эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения, в частности: повышается качество расходования бюджетных средств; увеличиваются поступления в бюджет  поселения; уменьшается количество выбросов вредных веществ; снижаются риски терактов и техногенных катастроф; повышается скорость реагирования на происшествия оперативными службами; снижается количество происшествий и число погибших в них; увеличивается эффективность контроля за соблюдением правил перевозок; повышается рентабельность использования транспортных средств различного назначения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Заветинского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограммы муниципальной программы и их значениях представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения».

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при их формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для  поселения в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения  поселения;

- Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Заветинского сельского поселения приведена в приложении № 3 
к муниципальной программе.

- Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Заветинского сельского поселения) включен в муниципальную программу согласно приложению № 4 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

- муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из областного и местного бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на областном и местном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах областного и местного бюджетов, на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

- Распределение субсидий на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражается в приложении № 6 к муниципальной программе.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Раздел 7. Подпрограмма 1.  «Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы 1.  «Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Администрация Заветинского сельского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Администрация Заветинского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Заветинского сельского поселения; обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | 2016-2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | общий объем финансирования подпрограммы на 2016 - 2020 4740,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 520,4 тыс. руб.; 2017 год – 1055,0 тыс. руб.; 2018 год – 1055,0 тыс. руб.; 2019 год – 1055,0 тыс. руб.; 2020 год – 1055,0 тыс. руб. в том числе за счет средств областного бюджета 4577,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 500,6 тыс. руб.; 2017 год – 1019,1 тыс. руб.; 2018 год – 1019,1 тыс. руб.; 2019 год – 1019,1 тыс. руб.; 2020 год – 1019,1 тыс. руб. За счет средств местного бюджета 163,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 19,8 тыс. руб.; 2017 год – 35,9 тыс. руб.; 2018 год – 35,9 тыс. руб.; 2019 год – 35,9 тыс. руб.; 2020 год – 35,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Заветинского сельского поселения |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения»

муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры  поселения, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Ростовской области.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности  Заветинского сельского поселения составляет 39,0 километра. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по Заветинскому сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Планирование расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального и местного значения (внутрипоселковых) осуществляется путем их расчета на основании соответствующих нормативов.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Большая часть протяженности автомобильных дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Заветинском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

- Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

- «Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения» муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров  автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности областного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

- Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения» муниципальной программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

5. Мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Заветинское сельское поселение» за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения» муниципальной программы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

- В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения» муниципальной программы  предоставляются субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

- Раздел 7.6. Участие муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

- в реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения» муниципальной программы

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения» муниципальному образованию «Заветинское сельское поселение» выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения для исполнения ими своих полномочий в части дорожного хозяйства.

Расходование средств осуществляется  Администрацией Заветинского сельского поселения в установленном для исполнения местного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства зачисляются на счет бюджета  муниципального образования с отражением их в доходах местных бюджетов.

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Заветинского района осуществляет перечисление средств администрации муниципального образования  поселения на счета администраторов доходов бюджета после получения документов - оснований принятия денежного обязательства.

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Заветинского района осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств по направлениям:

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации поселковых автомобильных дорог;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации поселковых автомобильных дорог»;

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог              общего пользования местного значения с твердым покрытием внутри сельского                       населенного пункта с сетью автомобильных дорог общего пользования;

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 8. Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Заветинского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы 2.  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Администрация Заветинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Администрация Заветинского сельского поселения; Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Дубовское дорожное ремонтно-строительное управление»; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Совершенствование деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах поселения; снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий за счет оперативного оказания помощи поисково-спасательными службами пострадавшим |
| Цель подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в Заветинском сельском поселении. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | 2014-2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2020 годы составляет 4100,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 789,5 тыс. руб.; 2017 год – 827,8 тыс. руб.; 2018 год – 827,8 тыс. руб.; 2019 год – 827,8 тыс. руб.; 2020 год – 827,8 тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета 4100,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 789,5 тыс. руб.; 2017 год – 827,8 тыс. руб.; 2018 год – 827,8 тыс. руб.; 2019 год – 827,8 тыс. руб.; 2020 год – 827,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в Заветинском сельском поселении |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения» муниципальной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Тенденция изменения уровня аварийности свидетельствует об ухудшении положения с обеспечением безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения.

Достигнутый уровень автомобилизации и сложность проблем дорожного движения требуют в региональной политике новых подходов к обеспечению безопасности дорожного движения. Основными направлениями являются совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения, использование новой техники и технологий в организации дорожного движения, работе органов и подразделений государственной инспекции безопасности дорожного движения, улучшение дорожных условий и дорожной инфраструктуры, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Анализ проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения показывает, что решить их можно только путем принятия и реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения» на 2016-2020 годы.

В качестве мероприятий подпрограммы муниципальной программы, направленных на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию предлагается развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения и развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечение снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения» муниципальной программы

Целью подпрограммы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условиями ее достижения является решение следующих задач:

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней;

развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной  программы Заветинского сельского поселения:

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести последствий;

создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Заветинского сельского поселения:

подпрограмма рассчитана на 2016-2020 годы.

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения»

муниципальной программы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

установка, ремонт автомобильных дорог, замена силового барьерного ограждения на искусственных сооружениях, опасных участках улично-дорожной сети населенных пунктов;

установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах;

создание зон ограничения для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школы в центре;

выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах;

содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах;

проведение операций по пресечению нарушений скоростного режима и выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медосмотров водителей транспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки, силами медработников, прошедших специальную подготовку, в соответствии с требованиями приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.07.2003 № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения».

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам;

оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками;

уточнение зон ответственности пожарной части № 52 и внештатного аварийно-спасательного формирования при проведении работ на месте ДТП.

создание в общеобразовательном  учреждении кабинета безопасности дорожного движения и его оснащение современным оборудованием и средствами обучения правилам дорожного движения;

использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения;

создание видео-телевизионной и информационно-пропагандистской продукции, наружной социальной рекламы, а также размещение наглядной агитации по безопасности дорожного движения в общественном транспорте и местах с массовым пребыванием людей;

оборудование искусственным освещением автомобильных дорог муниципального значения, проходящих через населенные пункты.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории

Заветинского сельского поселения» муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                           Г.А.Соловьева

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Заветинского сельского поселения «Развитие транспортной системы Заветинского сельского поселения», подпрограммы муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа Заветинского сельского поселения «Развитие транспортной системы Заветинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 24,45 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | про-цент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 1,2 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | у.е. | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi*4,5%/100% – Пi, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных отделением полиции (с.Заветное) межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский» (17 чел.) с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погиб-ших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р * 100, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных отделением полиции (с.Заветное) межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский» (17 чел.) с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году |
| 4. | Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием | про-цент | M=N1/N2х100% | M – доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно связным оборудованием ; N1 – количество транспортных средств каждой категории, оснащенных навигационно-связным оборудованием; N2 – общее количество транспортных средств каждой категории. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие транспортной   инфраструктуры Заветинского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомо-бильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Заветинского сельского поселения | 2016 | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Заветинского сельского поселения | 2016 | 2020 | отремонтировать 0,6 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Заветинского сельского поселения | 2016 | 2020 | капитально отремонтировать 2,0 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.4. | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Заветинского сельского поселения | 2016 | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 1.5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Заветинского сельского поселения | 2016 | 2020 | построить и реконструировать 1,85 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.6. | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Заветинского сельского поселения | 2016 | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 1.7. | Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | орган местного самоуправления муниципального образования Заветинского сельского поселения | 2016 | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Программные мероприятия подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения»

тыс.руб.

| № | Наименование Мероприятий | Срок испол-нения |  | Источники и объемы финансирования (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в графе исполнителя) |  |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1. | Установка, ремонт автомобильных дорог, замена силового барьерного ограждения на искусственных сооружениях, опасных участках улично-дорожной сети населенных пунктов | 2016 2017 2018 2019 2020 |  | 157,9 150,0 200,0 150,0 200,0 |  | - | Администрация поселения | Развитие и повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Заветинского сельского поселения |
| 2. | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 2016 2017 2018 2019 2020 |  | 157,9 200,0 200,0 250,0 200,0 |  | - | Администрация поселения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах межмуниципального значения |
| 3. | Создание зон ограничения для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ в районном центре | 2016 2017 2018 2019 2020 |  | 157,9 100,0 100,0 100,0 100,0 |  | - | Администрация поселения | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах межмуниципального значения |
| 4. | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах: | 2016 2017 2018 2019 2020 |  | 157,9 250,0 200,0 250,0 200,0 |  | - | Администрация поселения | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов |
|  | дорожные знаки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | барьерное ограждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальная разметка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оборудование искусственным освещением автомобильных дорог муниципального значения, проходящих через населенные пункты |  | 2016 2017 2018 2019 2020 |  | 157.9 127,8 127,8 77,8 127,8 | - | Администрация поселения | Повышение безопасности дорожного движения |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Расходы

областного и местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Объем расходов (тыс. рублей) | Оценка расходов ( рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Заветинского сельского поселения | всего | 1309,0 | 1882,8 | 1882,8 | 1882,8 | 1882,8 |
|  |  | областной бюджет | 500,6 | 1019,1 | 1019,1 | 1019,1 | 1019,1 |
|  |  | местный бюджет | 809,3 | 863,70 | 863,70 | 863,70 | 863,70 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Заветинского сельского поселения | всего | 520,4 | 1055,0 | 1055,0 | 1055.0 | 1055,0 |
|  |  | областной бюджет | 500,6 | 1019,1 | 1019,1 | 1019,1 | 1019,1 |
|  |  | местный бюджет | 19.8 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 |
| мероприятие | 1.Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 520,4 | 1055,0 | 1055,0 | 1055.0 | 1055,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского сельского поселения | 4100,7 | 789,5 | 827,8 | 827,8 | 827,8 | 827,8 |
| мероприятие | 1.Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4100,7 | 789,5 | 827,8 | 827,8 | 827,8 | 827,8 |